商务响应表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	售后服务保障要求
	（1）设计交底服务

施工招标完成后须向施工方进行 1 次现场设计交底，时长不少于半天，解答施工工艺、材料选择、安装节点等问题。

交底时间由甲方提前5 天通知，地点在山东工业职业学院项目现场。

（2）施工期间的修改配合

施工过程中，如因现场条件变化（如墙体结构、管线冲突、尺寸偏差等）导致原设计无法实施，乙方应在收到甲方书面通知后 5 个工作日 内提供免费修改设计。

（3）验收配合

在项目最终验收时，乙方应配合甲方及施工方进行设计符合性审查，确认施工成果与设计图纸一致。如验收中发现设计缺陷（如尺寸标注错误、材质选择不当导致无法实现），乙方须免费提供修正设计。

（4）售后服务响应时间

施工期间及竣工验收后6 个月内，甲方或施工方对设计有疑问，乙方应在2 个工作 日内予以书面或电话答复。质保期间因设计原因导致的质量问题（如结构安全隐患），乙方承担相应责任。
	
	

	质保期
	1年
	
	

	交货时间及地点
	交货时间：合同签订后15日内完成交付

交付地点：采购人指定地点。
	
	

	付款条件
	验收合格后一次性支付。
	
	

	交货及验收
	提供完整的设计成果电子文件（含CAD及PDF格式），并提供设计说明书及主要节点构造详解。

纸质文件送至山东工业职业学院机电工程学院。交付成果详见技术要求
	
	


